中国科学院软件研究所

4号楼4层办公室局部装修工程项目比选招标文件

一、招标单位：中国科学院软件研究所

二、项目名称：4号楼4层办公室局部装修工程项目

三、项目地点：北京市海淀区中关村南四街4号4号楼4层

四、项目具体要求

项目工作包括：

1.拆除工程

拆除原矿棉吸音板顶面、轻钢龙骨石膏板隔断、钢化玻璃隔断、窗户拆除、暖气拆除、工位家具拆除、地毯拆除、垃圾运输。

2.装饰工程

（1）根据现场施工初步图纸，施工面积550平方米。

（2）施工内容涵盖装饰工程、强电工程、弱电工程、消防工程、暖气工程、具体施工量参照附件一、中国科学院软件研究所4号楼4层办公室装修工程清单及施工初步图纸。

（3）4层办公室局部装修工程主要材料的品质要求为：材料品牌参照附件一或高于附件一的材料代替。

3.工程完成时间：

自合同签订后60天内完成本次更换工程。投标单位应具有按期完成工程的能力。合同中应约定工程超期的对应处罚措施。

为了不影响招标单位的正常工作，施工，尤其是有间歇或持续性噪音（大于70分贝）的作业，应尽量安排在非工作时间（周六至周日）。

五、投标单位资格要求

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，三年内无不良诉讼记录。

2.不接受中标后再转标模式。

3.投标需要提交的资料：

- 营业执照副本复印件；

- 建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；

- 安全生产许可证；

- 质量管理体系认证证书；

- 环境管理体系认证证书；

- 职业健康安全管理体系认证证书；

- 投标单位法定代表人授权委托书原件及盖章的复印件；

- 被授权代表的身份证原件及盖章的复印件；

- 施工进度表和报价（参照附件《中国科学院软件研究所4号楼4层办公室装修工程清单》。格式分别填写，也可选用广联达计价软件报价，并密封盖章）。

六、招标公告的踏勘时间

1.现场踏勘：

2021年4月28日上午9点至11点为现场踏勘时间，集合地点为北京市海淀区中关村南四街4号4号楼一层门口。联系人：薛老师   联系电话：82625183/82621822

除现场踏勘外不再进行答疑。

2.投标文件送达时间、地点：

（1）送达时间：另行通知。

（2）投标（开标）地点：北京市海淀区中关村南四街4号5号楼4层会议室。

七、投标报价和评标

1.本项目采取固定总价法来确定价格，投标单位按附件《中国科学院软件研究所4号楼4层办公室装修工程清单》的格式进行报价。也可选用广联达计价软件报价，最终按照经双方确认的实际工程量核算总价，并由第三方审计单位审核总价为工程最终价。

2.招标单位将组织评标小组对投标单位的投标进行比选。以价格、服务为主要评价要素选择投标单位进行合同洽商。

八、保修约定

工程保修期为1年。保修期内如出现问题，相应的施工单位应免费维修，并对所造成的损失进行赔偿。合同中应约定赔偿方案。

九、解释权

本招标文件的解释权属招标单位。

中国科学院软件研究所

2021年4月21日

附件：

中国科学院软件研究所4号楼4层办公室装修工程清单

| 序号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、拆除工程 |  |  |  |  |
| 1 | 顶部拆除（矿棉板吊顶） | ㎡ | 487 | 矿棉板吊顶 |
| 2 | 轻钢龙骨石膏板隔断 拆除 | ㎡ | 188 | 轻钢龙骨石膏板隔断拆除 |
| 3 | 玻璃隔断 | ㎡ | 136 | 不锈钢钢化玻璃隔断 |
| 4 | 窗户拆除 | ㎡ | 53 | 铝合金窗户 |
| 5 | 暖气 | 组 | 17 |  |
| 6 | 壁挂空调 | 台 | 17 |  |
| 7 | 工位家具拆除 | 个 | 48 |  |
| 8 | 地毯 | ㎡ | 487 |  |
| 9 | 双开地弹簧玻璃门 | 套 | 2 |  |
| 10 | 垃圾运输费 | 车 | 6 |  |
| 11 | 小计 |  |  |  |
| 二、装饰工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | ㎡ | 330 | 龙牌，双层 |
| 2 | 石膏板异型二次顶 | ㎡ | 156 | 龙牌石膏板轻钢龙骨 |
| 3 | 隔断加气混泥土空心砌砖 | ㎡ | 355 |  |
| 4 | 墙面刮腻子 | ㎡ | 710 | 隔断墙 |
| 5 | 墙面刷漆 | ㎡ | 1107 | 隔断墙和原有墙面 |
| 6 | 玻璃门 | 扇 | 1 | 双扇 |
| 7 | 防火门 | 扇 | 11 | 单扇，甲级 |
| 8 | 防火门 | 扇 | 5 | 双扇，甲级 |
| 9 | 断桥铝窗 | ㎡ | 53 | 70系列 |
| 10 | 大理石台面 | 米 | 32 |  |
| 11 | 强化复合木地板 | ㎡ | 447 | 耐用强化复合地板 |
| 12 | 金属格栅窗 | ㎡ | 35 | 暂估面积 |
| 13 | 暖气 | 组 | 17 | 太阳花 |
| 14 | 木质踢脚线 | 米 | 200 |  |
| 15 | 小计 |  |  |  |
| 三、强电工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 灯具 | 项 | 30 | 雷士 |
| 2 | 强电线路 | 米 | 4000 | 包含照明、空调、插座 |
| 3 | 配管 | 米 | 1800 | JDG20 |
| 4 | 桥架 | 米 | 80 | 200*150 |
| 5 | 开关 | 个 | 50 | 公牛 |
| 6 | 插座 | 个 | 110 | 公牛 |
| 7 | 消防应急灯 | 个 | 10 | 雷士 |
| 8 | 安全出口指示灯 | 个 | 8 | 雷士 |
| 9 | 小计 |  |  |  |
| 四、弱电工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 超五类B芯网线 | 米 | 1000 |  |
| 2 | 六类水晶头 | 个 | 50 | 山泽 |
| 3 | 信息插座 | 个 | 50 | 山泽 |
| 4 | 电话模块 | 个 | 15 | 山泽 |
| 5 | 门禁磁力锁 | 套 | 16 | 中控智慧 |
| 6 | 电话线 | 米 | 1000 | 安普 |
| 7 | 小计 |  |  |  |
| 五、消防工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 点型探测器 | 个 | 25 | 利达 |
| 2 | 电源线 | 米 | 400 | 昆仑 |
| 3 | JDG管 | 米 | 400 | 聚远 |
| 4 | 手动报警按钮 | 个 | 3 | 利达 |
| 5 | 自动报警调试费 | 项 | 1 | 利达 |
| 6 | 消防设施与电气防火检测费 | ㎡ | 500 |  |
| 工程内容包含拆除工程、装饰工程、强电工程、弱电工程、暖气工程、消防工程。具体施工细则及最终施工量，以装修公司出具的设计图纸和方案为准。 |  |  |  |  |